- 院区绿化补栽询价项目

- 采购内容及要求

- 项目编号：寿中医采【2025】08号

- 采购内容：院区绿化补栽

- 采购要求及供应商资格要求：

- 项目为院区绿化补栽询价，详见采购清单。

- 在中国境内注册，具有独立法人资格并满足询价要求供货能力的供应商。

- 供应商须提供有效期内加盖公章的营业执照复印件，否则视为无效报价。

- 本项目不接受同一供应商多个方案报价，不接受联合体报价。

- 控制总价49477.55元，超过控制总价视为无效报价。质保期2年。

- 供应商注意事项：

- 供应商提供纸质报价单一份（加盖公章，必须密封现场递交），同时提供有效期内加盖公章的营业执照复印件一份，报价单及营业执照复印件提交后不予退还。

- 响应文件递交截止时间： 2025年3月13日9:20

- 采购会议时间：         2025年3月13日9:20

- 采购会议地点：         寿光市中医医院门诊楼四楼职工之家

- 联系人: 马主任（电话：13562635239） 李先生（电话：13306367709）

- 踏勘现场：不组织，投标人自行踏勘现场，费用自理。投标人自行考察现场,并把现场的实际情况及全部因素考虑在报价中，中标后不再因现场情况复杂或清单描述不清或没有描述而额外增加费用。 联系方式：马主任（电话：13562635239）

- 施工要求：绿化包含场地平整、补土、微型地造型、垃圾清理、施肥、苗木种植、给水等所有内容；种植土不少于25%的营养土混合搅拌，土壤松软无杂质，竣工后两年内确保苗木全部成活；养护期内，承包单位负责修剪、管理养护及水、电、药、肥费用等，保证景观效果；

- 本次采购采用现场唱标的形式，均以人民币报价，一轮报价，报价金额应包含但不限于货物供货（包装运输、装卸、货物就位）、运输、栽植、养护、院区土地挖穴、竣工验收前的水电费、场地平整及清理、垃圾清运等所有费用，应计未计部分视为全部计入。

- 付款方式：施工完毕经使用科室验收确认无问题后付款80%，施工满一年经使用科室验收确认无问题后付款至90%（无息），余款在质保期满经使用科室再次确认无问题后付清（无息）。

- 供货期：15日历天内全部完成施工。

- *评审原则：符合采购需求、质量服务相等且报价最低。

院区绿化补栽询价项目

采购清单

| 序号 | 栽种位置 | 品种 | 栽种、修剪要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼前两个花坛内 | 黄杨 | 造型黄杨一棵胸径10cm以上，高度2.0m以上 | 棵 | 1 | 工作内容：挖穴、运输、栽植、养护、竣工验收前的水电费、场地平整及清理、垃圾清运等所有工作内容。 |
| 2 |  | 连翘 | 冠幅≥1m，多年生丛生（20分支以上） | 株 | 4 |  |
| 3 | 扁鹊楼西侧水箱西侧南北 | 北海道 | 南北14m，起三垄，单支，1.2米高 | 棵 | 1000 |  |
| 4 | 扁鹊楼南侧 | 广玉兰 | 胸径6cm以上，高度1.8m以上 | 棵 | 4 |  |
| 5 | 急诊东南侧 | 樱花 | 胸径6cm以上，高度1.8m以上 | 棵 | 3 |  |
| 6 | 高压氧西、扁鹊楼西南 | 宽叶麦冬 | 种植为满种，不见地面 | ㎡ | 215 |  |
|  | 煎煮中心东 | 细叶麦冬 |  |  |  |  |
|  | 门诊楼西、发热门前花池 | 金边麦冬 |  |  |  |  |
| 7 | 高压氧西侧、扁鹊楼西侧、扁鹊楼南侧、门诊楼西侧 | 中药 | 中药种植种类为射干、丹参、桔梗、黄芩、黄精、苦参、百合、白玉簪、紫玉簪共计2000棵，只种植。含整理地块，起垄。 1、高压氧西侧，南北（5.8m）起二十二垄，一垄植约30棵，合计660棵。 2、扁鹊楼西侧，南北（7.9m）起十九垄，一垄植约40棵，合计760棵，周围补齐麦冬。 3、扁鹊楼南侧，东西（40m）起两垄，一垄约植约200棵，合计400棵。 4、门诊楼西侧，南北（20.8m）起两垄，一垄植约105棵，合计210棵，其余满铺麦冬。 | 项 | 1 |  |
| 8 | 污水处理站北侧 | 油松、月季 | 现有的油松移栽，换成月季，满种，含移栽及补栽 | ㎡ | 60 |  |
| 9 | 北停车场 | 冬青 | 修补种植，修剪后高度0.7cm | ㎡ | 27.35 |  |
| 10 | 东门口、北停车场东、六楼西、高压氧西 | 小黄杨 | 修补种植，修剪后高度0.5cm | ㎡ | 10.03 |  |
| 11 | 门诊楼前西侧 （约23.3平方） | 北海道 | 1.8米高，修剪后1.6米 | 棵 | 1100 |  |
| 12 |  | 冬青球 | 室外车位中间，直径1米 | 株 | 26 |  |
| 13 | 整地、垃圾、肥料等 |  |  | 项 | 1 |  |
| 14 | 税费、管理费 |  |  | 项 | 1 |  |

院区绿化补栽询价项目

报 价 单

| 序号 | 栽种位置 | 品种 | 栽种、修剪要求 | 单位 | 预计采购 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼前两个花坛内 | 黄杨 | 造型黄杨一棵胸径10cm以上，高度2.0m以上 | 棵 | 1 |  |  | 2年 | 工作内容：挖穴、运输、栽植、养护、竣工验收前的水电费、场地平整及清理、垃圾清运等所有工作内容。 |
| 2 |  | 连翘 | 冠幅≥1m，多年生丛生（20分支以上） | 株 | 4 |  |  |  |  |
| 3 | 扁鹊楼西侧水箱西侧南北 | 北海道 | 南北14m，起三垄，单支，1.2米高 | 棵 | 1000 |  |  |  |  |
| 4 | 扁鹊楼南侧 | 广玉兰 | 胸径6cm以上，高度1.8m以上 | 棵 | 4 |  |  |  |  |
| 5 | 急诊东南侧 | 樱花 | 胸径6cm以上，高度1.8m以上 | 棵 | 3 |  |  |  |  |
| 6 | 高压氧西、扁鹊楼西南 | 宽叶麦冬 | 种植为满种，不见地面 | ㎡ | 215 |  |  |  |  |
|  | 煎煮中心东 | 细叶麦冬 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 门诊楼西、发热门前花池 | 金边麦冬 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高压氧西侧、扁鹊楼西侧、扁鹊楼南侧、门诊楼西侧 | 中药 | 中药种植种类为射干、丹参、桔梗、黄芩、黄精、苦参、百合、白玉簪、紫玉簪共计2000棵，只种植。含整理地块，起垄。 1、高压氧西侧，南北（5.8m）起二十二垄，一垄植约30棵，合计660棵。 2、扁鹊楼西侧，南北（7.9m）起十九垄，一垄植约40棵，合计760棵，周围补齐麦冬。 3、扁鹊楼南侧，东西（40m）起两垄，一垄约植约200棵，合计400棵。 4、门诊楼西侧，南北（20.8m）起两垄，一垄植约105棵，合计210棵，其余满铺麦冬。 | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 8 | 污水处理站北侧 | 油松、月季 | 现有的油松移栽，换成月季，满种，含移栽及补栽 | ㎡ | 60 |  |  |  |  |
| 9 | 北停车场 | 冬青 | 修补种植，修剪后高度0.7cm | ㎡ | 27.35 |  |  |  |  |
| 10 | 东门口、北停车场东、六楼西、高压氧西 | 小黄杨 | 修补种植，修剪后高度0.5cm | ㎡ | 10.03 |  |  |  |  |
| 11 | 门诊楼前西侧 （约23.3平方） | 北海道 | 1.8米高，修剪后1.6米 | 棵 | 1100 |  |  |  |  |
| 12 |  | 冬青球 | 室外车位中间，直径1米 | 株 | 26 |  |  |  |  |
| 13 | 整地、垃圾、肥料等 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 税费、管理费 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 元 |  |  |  |

注：报价含税费、运费、设计费、材料采购、施工及垃圾清运费。以上价格为全费用价格，结算时按实际工程量结算。

公司名称：(盖章)

法人或授权代表（签字或盖章）：

联系电话：

日    期：